5.1 Lý do chọn Agile

Quy trình làm việc 1 chiều xong giai đoạn thì sẽ freeze lại không thể quay lại sửa được và nếu sửa thì phải làm lại từ đầu và sẽ đội chi phi công lên rất nhiều

Nêu tinh thần Agile khắc phục những khó khăn:

- Chia nhỏ giai đoạn làm việc

- Tính thích nghi khi thay đổi trong quá trình làm có thể thích ứng hoặc sửa đổi được

- Hợp tác với khách hàng lớn hơn khi tuân theo đàm phán hợp đồng

- Phản hồi với sự thay đổi hơn theo kế hoạch

Viết kết luận ngắn: vì sao dự án GreenMart nên được làm theo Agile

Dự án GreenMart thay đổi yêu cầu nhiều không cố định ngay từ ban nên sẽ sử dụng mô hình Agile và Scrum để làm việc có thể hiệu quả hơn và giảm tải chi phí vận hành

5.2 Nguyên tắc  làm việc theo 4 giá trị Agile

cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp;

- Sai nguyên tắc giao tiếp đối mặt

Daily Scrum để họp với nhau hằng để giải quyết khúc mắc và cản trở khi làm

viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án;

- Sai về bàn giao phần mềm thường xuyên để khách hàng nắm bắt được tình hình

Thay vì viết quá chi tiết thì thực hiện triển khai và bàn giao sản phẩm sau mỗi sprint đã làm được cái gì

hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu;

- Sai về hợp tác khách hàng làm việc cùng nhau để trễ thời gian và delay công việc

Sử dụng nguyên tắc làm việc cùng nhau hàng ngày tránh đợi chờ và làm chậm tiến độ

khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu.

- Sai về phản hồi và thay đổi khi có sự thay đổi nhưng vẫn bám theo kế hoạch cũ đã đề ra

Sẵn sàng để cập nhật và điều chỉnh kế hoạch ở đầu mỗi sprint để thích ứng kịp với các yêu cầu mới từ thực tế thay vì cố chấp theo kế hoạch cũ

5.3 Khung Scrum

- Độ dài Sprint cố định: Chọn độ dài 2 tuần

- Giải thích:

- Minh bạch: Khách hàng GreenMart biết chính xác cứ sau mỗi 2 tuần sẽ có một bản phát hành phần mềm chạy được để kiểm tra.

- Thanh tra: Nhịp 2 tuần giúp đội và khách hàng dễ dàng kiểm tra tiến độ, phát hiện lỗi hoặc điểm chưa phù hợp ngay lập tức.

- Thích nghi: Đội có thể nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch ở Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi thực tế mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến ngân sách hay tiến độ tổng thể

- Lý do chọn Scrum thay vì Waterfall: Scrum cung cấp cơ cấu khung làm việc rõ ràng giúp kiểm soát tính bất định của dự án bán hàng đa kênh, đồng thời duy trì tiến độ bàn giao đều đặn và chất lượng cao

5.4 Phân vai Scrum team

Product Owner: Long

- Được quyết định: Quản lý và đại diện cho giá trị sản phẩm, quyết định thứ tự ưu tiên các mục trong Product Backlog, từ chối các tính năng hoàn thành

- Không được quyết định: Không can thiệp vào chuyên môn kỹ thuật hoặc áp đặt số lượng công việc mà Development Team phải làm trong Sprint

Scrum Master: Hoa

- Được quyết định: Quyết định việc duy trì và tối ưu quy trình Scrum hỗ trợ loại bỏ các rào cản cho đội, huấn luyện đội làm việc theo đúng tinh thần Agile

- Không được quyết định: Không phân công công việc cá nhân cho lập trình viên không quyết định tính năng hay thứ tự ưu tiên trên Product Backlog

Development Team: An, Bình, Chi (Dev), Dung (Tester)

- Được quyết định: Tự quản lý cách thức thực hiện công việc, ước lượng khối lượng công việc, tự chọn số lượng mục đăng ký làm trong Sprint Backlog

- Không được quyết định: Không tự ý thay đổi mục tiêu Sprint hoặc tự đổi thứ tự ưu tiên của Product Backlog mà không có sự đồng ý của PO

5.5 Artifacts và lịch sự kiện

- Xây dựng Product Backlog

PB-01: Khách hàng xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục trên ứng dụng mobile

PB-02: Khách hàng xem thông tin chi tiết sản phẩm và tồn kho thực tế tại siêu thị gần nhất

PB-03: Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chọn số lượng mua

PB-04: Khách hàng đặt hàng trực tuyến và chọn hình thức nhận hàng giao tận nhà hoặc nhận tại cửa hàng

PB-05: Khách hàng thanh toán đơn hàng qua cổng thanh toán Momo, VNPay

PB-06: Thu ngân GreenMart kiểm tra và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng tại quầy kho

- Chọn Sprint Backlog và ghi rõ mục tiêu cho Sprint 1

Mục tiêu Sprint 1: Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm và thêm được sản phẩm vào giỏ hàng trên giao diện thử nghiệm

Sprint Backlog:

PB-01: Tìm kiếm & hiển thị danh sách sản phẩm

PB-02: Xem chi tiết sản phẩm

PB-03: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Mô tả phần Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

Sản phẩm bàn giao: Phân hệ ứng dụng chạy thực tế trên môi trường gồm tính năng tìm kiếm, xem chi tiết và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tiêu chuẩn DoD: Đã qua kiểm thử, không có lỗi nghiêm trọng và đã deploy demo thành công

- Lập lịch 5 sự kiện của một Sprint

- Sprint Planning (Đầu Sprint - 4h): Đặt Mục tiêu Sprint Goal và chọn hạng mục từ Product Backlog vào Sprint Backlog

- Daily Scrum (Hàng ngày - 15 phút): Cả đội họp nhanh cập nhật tiến độ, hướng tới mục tiêu và gỡ rối rào cản

- Sprint Review (Cuối Sprint - 2h): Trình diễn phần mềm chạy được cho GreenMart xem và nhận phản hồi

- Sprint Retrospective (Ngay sau Review - 1.5h): Đội nhìn lại quy trình, rút kinh nghiệm và tìm điểm cải tiến cho Sprint sau

- The Sprint (Cố định 2 tuần): Khung thời gian diễn ra toàn bộ chu kỳ làm việc

5.6 Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách hàng muốn đổi ưu tiên tính năng giữa Sprint

Cách xử lý: Giữ nguyên Mục tiêu Sprint hiện tại. PO ghi nhận yêu cầu mới, đưa lên đầu Product Backlog và xếp vào lịch làm việc ở Sprint kế tiếp

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành khi đến hạn Review

Cách xử lý: Tuyệt đối không đem demo. PO giải thích rõ lý do, chuyển tính năng dở dang về lại Product Backlog để cân nhắc ưu tiên làm ở Sprint sau